16 iunie 2025

COMUNICAT DE PRESĂ

Verificări pe șantierele de infrastructură rutieră din județul Vrancea

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici,  a început săptămâna cu o serie de vizite în teren, pentru a inspecta stadiul lucrărilor aflate în desfășurare pe mai multe drumuri județene. Aceste acțiuni fac parte dintr-un demers susținut de monitorizare a investițiilor în infrastructura rutieră, cu accent pe responsabilitate, corectitudine și respect față de banul public.

Obiective inspectate:

- DJ 205D – Podul din beton armat de la Valea Sării, peste pârâul Cheii, este în stadiu avansat de execuție: se aplică stratul de izolație, urmând ca în aproximativ două săptămâni să fie finalizată asfaltarea.

- DJ 205D – Podul de la Năruja, aflat în proces de reabilitare (aproximativ 80%), pentru care s-a solicitat accelerarea ritmului de lucru și menținerea standardelor de calitate.

- DJ 205D – Năruja, punctul Coroiu Mihai, unde a fost consolidată o zonă afectată de cedarea unui zid de sprijin, a fost turnat un strat de balast și urmează asfaltarea.

- DJ 205L – Păulești, lucrări de întreținere curentă în desfășurare.

- DJ 205L – Podul din Soveja peste pârâul Dragomira, unde se montează  armăturile pentru placa de suprabetonare; urmează turnarea betonului, aplicarea hidroizolației și asfaltarea.

- Două dintre cele cinci poduri ce urmează a fi reabilitate în cadrul unui proiect major în infrastructura județeană, cu o valoare de peste 120 milioane lei:

  - DJ 205E – Podul peste râul Șușița, la Cîmpuri

  - DJ 205B – Podul peste râul Șușița, la Satul Nou
Acestea necesită intervenții urgente pentru consolidare și reabilitare.

„Transmit un mesaj clar: nu facem niciun compromis de la calitate, nu voi tolera întârzieri sau lucrări realizate sub standard. Din punctul meu de vedere, calitatea este punctul esențial pentru orice investiție. Verificările pe teren vor continua, așa cum am făcut constant de la preluarea mandatului. Fiecare investiție trebuie să respecte exigențele calității, pentru a valorifica eficient resursele publice și pentru a răspunde așteptărilor vrâncenilor”, a declarat președintele Nicușor Halici.

Modernizarea infrastructurii rutiere din Vrancea rămâne o prioritate strategică, contribuind direct la siguranța rutieră, conectivitatea locală și dezvoltarea sustenabilă a comunităților. Consiliul Județean Vrancea va continua implementarea proiectelor de infrastructură cu transparență, asumare și respect față de fiecare vrâncean.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea